Apartado 1:
Actividades con estimación, precio hora según rol

Apartado 2:
Partidas económicas de proveedores externos

Roles:
Diseñador HTML-CSS: 12€/hora
Programador Python-PHP: 18€/hora

Estimación tareas:

Programador:
Incorporar sistema traducción: 4h
Incorporar módulo usuarios: 8h
Implementar editor contenidos: 8h
Implementar sistema predicción noticias relacionadas: 16h
Implementar suscripción temas: 4h
Implementar integración redes sociales: 16h
Implementar gestión de archivos en cloud: 8h
Implementar buscador: 10h
Implementar autentificación: 12h
Implementar comunicaciones seguras: 14h
Implementar logs: 4h
Implementar notificaciones de enlaces rotos: 4h
Implementar sistema difusión mensajes: 10h
Incorporar Google Analytics: 8h
Implementar posicionamiento SEO: 8h
Implementar métricas de impacto: 10h
Implementar acceso sede electrónica: 12h
Implementar funciones de relleno de contenidos web: 20h
Implementar gestión reservas: 10h
Implementar newsletter: 8h
Implemetar sistemas mejora accesibilidad personas con discapacidad: 20h
TOTAL: 214h, 3852€

Diseñador:
Implementar accesibilidad: 20h
Incorporar fotografías: 14h
Implementar diseño noticias: 4h
Implementar diseño actividades: 4h
Implementar diseño información turística: 4h
Implementar diseño gestión reservas: 4h
Implementar diseño portal de transparencia: 4h
Implementar diseño apartados web: 16h
Implementar accesibilidad personas con discapacidad: 5h
Integración Twitter ayuntamiento: 2h
Integración servicios de noticias externos: 5h
Migración contenido: 50h
Manuales de uso y cursos formativos: 30h
TOTAL: 162h, 1944€

Soporte 12 meses:
Programador: 100-200h* (1800-3600€)
Diseñador: 200-500h* (2400-6000€)

*Horas estimadas en base a proyectos similares con conformidad 4/5 por parte del cliente al	momento de la entrega del software. Incluye soporte para incidencias en el hosting,	multimedia, plantillas,...

Gastos externos:
Experto LOPD: 2500€
Alojamiento y tráfico: 500€/año (200GB de almacenamiento, 10TB tráfico/mes)

Presupuesto mínimo: 12496€ + 500€/año (sin margen)
Presupuesto máximo: 17896€ + 500€/año (sin margen)

Presupuesto mínimo: 14995,20€ + 500€/año (con margen empresa 20%)
Presupuesto máximo: 21475,20€ + 500€/año (con margen empresa 20%)