ACTA REUNIÓN DEMO 1 CLIENTE

Asistentes
Pablo Callado: jefe proyecto sprint 1
Aritz Idiazábal: desarrollador sprint 1
Iván Pajares: cliente sprint 1
David Martín: auditor

Guión
Presentación de la aplicación
Demostración de uso
Prueba cliente
Mejoras

Presentación de la aplicación
Se le enseña al cliente cómo es la aplicación y cómo se instala

Demostración de uso
Se le dan las instrucciones de uso al cliente:
Introducir dirección
Introducir cantidades productos
Confirmar pedido
También se le indica dónde se guardan las facturas de los pedidos

Prueba cliente
El cliente prueba de forma autónoma la aplicación y reporta las siguientes disconformidades:
No hay campo para nombre
Puede meter cualquier cosa (no solo números) en el campo cantidad
Al borrar la cantidad no se borra el precio
No se indica que he hecho el pedido ni el nombre de la factura

Mejoras
El cliente pide para la próxima versión las siguientes mejoras:
Que se pueda introducir un nombre
Que nombre y dirección sean obligatorias
Que la cantidad solo sean números positivos y que se pueda incrementar o reducir con botones
Que se indique que el pedido se ha realizado
Que se indique qué factura se ha generado
Que las facturas se guarden por fecha, hora y nombre
A su vez, el cliente asume la falta de especificación de requisitos y se compromete a aplazar la fecha de entrega de la segunda versión lo que los desarrolladores estimen que sea necesario para realizar estas mejoras. Además, se incrementará el precio de la aplicación de manera proporcional a lo que se tarde de más en realizar las mejoras citadas.