Integrantes

Nombre	Apellido	Rol auditoría 1	Rol auditoría 2	Rol auditoría 3
Pablo	Callado	Jefe proyecto	Product owner	Desarrollador
Iván	Pajares	Product owner	Desarrollador	Jefe proyecto
Aritz	Idiazabal	Desarrollador	Jefe proyecto	Product owner

Descripción aplicación
Programa para gestionar la gestión de facturas y resúmenes de producción de productos en el sector artesano

Ejemplo
Dueño fábrica: Manolo
Cliente: Luis
Luis hace un pedido en la aplicación de 1 mesa y 4 sillas
A Luis se le informa del precio total del pedido y se le genera la factura
A Manolo se le informa de cuántas patas, tablas, asientos y respaldos se necesitan para hacer los productos (versión 2)
Se guarda información del pedido en una base de datos (versión 2)
Luis se registra o inicia sesión en la aplicación y automáticamente se le rellena el campo de dirección (versión 3)

Alcance del proyecto
Especificación, desarrollo e instalación. No mantenimiento posterior a la fecha de entrega

Ciclo de vida del proyecto
Tres versiones
Primera versión: realización del pedido y generación de factura para el cliente
Segunda versión: generar informe de fabricación para el artesano y almacenamiento de los	pedidos en una base de datos
Tercera versión: control de acceso a la aplicación (registro y login)
Revisión riesgos:
Una vez por sprint si el riesgo es medio o inferior al principio del sprint
Dos veces por sprint si el riesgo es superior a medio al principio y a la mitad del sprint
Al detectar un riesgo:
El responsable (jefe de proyecto en cada sprint) reunirá a los afectados por ese riesgo para	buscar una solución óptima y así reducir el impacto del mismo